矿业与交通工程学院毕业设计装订要求

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 封面 | 参照第二页，矿建专业模板 |
| 2 | 总目录 | 总目录生成由各专业根据需要自行设计使用 |
| 3 | 毕业设计任务书 | 可参照矿建专业，各专业自行设计使用 |
| 4 | 毕业设计成绩评定表 | 可参照矿建专业，各专业自行设计使用 |
| 5 | 企业作业规程或施工组织设计封面 | 各专业根据企业现场情况设计使用 |
| 6 | 企业作业规程或施工组织设计审批（会审）流程 | 各专业根据企业现场情况设计相关表格 |
| 7 | 正文 作业规程或施工组织设计 | 正文目录生成由各专业根据需要自行设计 |
| 8 | 参考文献 | 各专业根据需要自行选择使用 |
| 9 | 致谢 |  |

附：矿建专业毕业设计模板

矿业与交通工程学院

矿井建设专业毕业设计

赵楼矿南部胶运大巷

施工作业规程

施工企业：  中煤五建第49工程处

编 制 人：         张王李

编制日期：          年    月    日

矿业与交通工程学院毕业设计任务书

专业： 矿井建设   班级： 矿建10-1班   姓名： 张王李

1、设计题目：     赵楼矿南部胶运大巷施工作业规程

2、设计原始资料：

⑴ 兖州菏泽能化有限公司赵楼煤矿南部胶带输送机大巷平、剖、断面图；

⑵ 兖州菏泽能化有限公司赵楼煤矿南部胶带输送机大巷地质说明书；

⑶ 兖州菏泽能化有限公司赵楼煤矿南部胶带输送机大巷地质柱状图。

3、设计文件：

⑴ 作业规程：施工作业规程1份；

⑵ 图纸：1#图纸3份；

⑶ 专题部分：技术论文1篇。

4、设计起止日期：  2013年3月15日~2013年6月15日

5、设计指导教师：

⑴ 学校指导教师： 作业规程 部分      张魁、徐新斌

技术论文 部分         崔廷锋

⑵ 企业指导教师：中煤五建第49工程处赵楼项目部  张三

6、系 主 任：

教学院长：

矿井建设专业毕业设计成绩评定表

| 姓 名 |  | 张王李 |  |  |  | 班 级 | 矿井建设10-1班 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计题目 |  | 赵楼矿南部胶运大巷施工作业规程 |  |  |  |  |  |  |
| 评定项目 |  |  | 评阅评语 |  |  |  |  | 得分 |
| 设计 成果 得分 （30%） | 施工方案 (20) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工工艺与方法(20) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 参数计算及设备选型 (20) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 凿井设备布置图(15) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 说明书编制质量(10) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专题部分 (15) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计成果得分（折算得分） |  |  |  |  |  |  | （ ） |
| 答辩 成绩 （50%） | 设计介绍 （10） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正确性 (70) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 及时性 （20） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计答辩得分（折算得分） |  |  |  |  |  |  | （ ） |
| 设计表现 得分 （20%） | 出 勤 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 质疑提问 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 进度检查 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计表现得分（折算得分） |  |  |  |  |  |  | （ ） |
| 设计得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毕业设计成绩等次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

教师签名：                                      年    月    日

编号：赵矿〔2013-4〕01号

赵 楼 煤 矿

掘进工作面施工作业规程

施 工 地 点：南部胶带输送机大巷

编  制  人：张王李

技 术 主 管：王小二

施工负责人：赵刘周

编 制 日 期：二〇一三年四月一日

执 行 日 期：二〇一三年四月二十五日

作业规程会审记录

| 会审内容 | 南部胶带输送机大巷掘进作业规程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会审时间 | 2013.4.5 | 会审地点 | 矿第一会议室 |
| 会审单位 | 负责人 | 会审意见 |  |
| 技术科 |  |  |  |
| 地测科 |  |  |  |
| 调度室 |  |  |  |
| 机电科 |  |  |  |
| 安监科 |  |  |  |
| 通风区 |  |  |  |
| 运输区 |  |  |  |
| 掘进矿长 |  |  |  |
| 安全矿长 |  |  |  |
| 总工程师 |  |  |  |
| 生产矿长 |  |  |  |

注：若存在问题较多，可另附页。

改进处理意见：

执 行 日 期:               年      月      日

- 第一章 概况

- 第一节 概 述

- 一、巷道名称

本《作业规程》掘进的巷道为南部胶带输送大巷。

- 二、掘进目的及巷道用途

该巷道为满足赵楼矿井井下煤矸流皮带运输系统。

- 三、巷道长度及巷道服务年限

巷道施工长度：506.1m。为南部胶带输送机-870标高以西下山段。服务年限：60年。

- 四、预计开、竣工时间

根据掘进任务量计算，本掘进标段工程自2010年10月上旬开工，预计2011年7月上旬竣工

- 第二节 编写依据

1、最新《煤矿安全规程》、《煤矿技术操作规程》、兖矿公司编制的《煤巷锚网技术规范》。

2、《兖州菏泽能化有限公司赵楼煤矿南部胶带输送机大巷平、剖、断面图》。下发时间为2010年8月30日。

3、其它有关的上级安全文件。